Postępowanie Nr: FZK.271.2.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filicach – Etap I”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zam. Publicznych.

Zatwierdzam

Wójt

/-/ Mirosław Zieliński

Działdowo, sierpień 2020r.

Spis treści:

Rozdział 1 – Nazwa oraz adres Zamawiającego

Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Rozdziała 4 – Termin wykonania zamówienia

Rozdział  5 – Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział 6 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków                  w prowadzonym postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Rozdział 7 – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                                            do porozumiewania się z wykonawcami

Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 9 – Termin związania złożoną ofertą

Rozdział 10 – Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 11- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 12 – Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Rozdział 13 – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 14 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Rozdział 15 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 16 – Zawieranie umowy oraz istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Rozdział 17 – Inne informacje

Rozdział 18 – Pouczenia o środkach ochrony prawnej

Rozdział 19 – Postanowienia końcowe

Rozdział 20 – Załączniki stanowiące integralną część SIWZ

ROZDZIAŁ 1 - Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Działdowo

ul. Księżodworska 10

13 - 200 Działdowo

Tel. 23 697 07 00, Fax. 23 697 07 01

e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Działdowo: poniedziałek – piątek 7 30 – 15 30

Strona internetowa: www.dzialdowo.ug.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania zamieszczane są w BIP na stronie informatycznej: www.dzialdowo.ug.gov.pl  zakładka zamówienia publiczne.

ROZDZIAŁ 2 - Tryb udzielenia zamówienia

  - 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej                    w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami art. 39 – 46 prawa zam. publicznych.

  - 2.2. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,                   a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - 2.3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia używa się skrótu „pzp” należy rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

  - 2.4. Ilekroć w dokumencie używa się skrót „SIWZ” należy rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.

## ROZDZIAŁ – 3 Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filicach (I etap) obejmująca swoim zakresem roboty budowlano – montażowe wg. poniższego wykazu zw. z :

SP 1 – P KOLEKTOR TŁOCZONY PE 110 mm L= 406 m WRAZ Z KPL PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

SK76 – SK122 - SK138 – SK123 - KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC 200 mm L=393 m                      z przyłączami PVC 160 mm

SK76 - SK67- SK52 – KOLEKTOR GRAWITACYJNY  PVC 200 mm L= 522 m z przyłączami PVC 160 mm

SK52 – SK 38 – KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC 200 mm L = 422 m z przyłączami PVC 160 mm

P – SK 92 – SK 88 – SK 80 – SK 76 – KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC 200 mm L= 554,7 m              z przyłączami PVC 160 mm.

Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami oraz dzierżawcami nieruchomości przez które prowadzone są sieci, terminu wejścia na działki i prowadzenia na nich prac oraz uzgadniania sposobu poniesienia przez Wykonawcę i na jego koszt rekompensaty za utratę plonów i ewentualnie za rekultywację chemiczno – biologiczną gleby /o ile rekultywacji nie wykona sam Wykonawca /, na podstawie odrębnych pisemnych porozumień, umów w tej kwestii zawartych przez Wykonawcę z poszczególnymi właścicielami i dzierżawcami. Odbudowa dróg w strefie prowadzonych robót, jak również przywrócenie do stanu pierwotnego pozostałych terenów, po wykonaniu prac / rekultywacja / wraz z dostarczeniem oświadczeń złożonych na piśmie przez właścicieli lub dzierżawców nieruchomości o braku zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia w/w prac. W przypadku nie wykonania w/w prac przez Wykonawcę, zostanie Wykonawca obciążony przez Zamawiającego kosztami przeprowadzenia tych prac.

  - 3.3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV:   45232410-9- ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ.

  - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

## Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 36 miesięcznego wymaganego okresu gwarancji jakości wykonanych  prac,  liczony od   dnia   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego robót. Okres gwarancji wykonawca proponuje, zgodnie z pkt. 13.4 i pkt. 13.5.

  - O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.

  - Zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót) przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się, że

pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę                      o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - 3.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                     o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.3.6. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

i/lub

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);

i/lub

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów o których mowa w pkt. 3.8. terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 3.8 będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonanych przez nich czynności. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób na umowy o pracę.

  - Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże część zamówienia, których cześć zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zgodnie z art. 36 b ust. 1, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które będą wykonywane Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy podwykonawców.

Dane podwykonawców wykonawca podaje w formularzu ofertowym lub wówczas kiedy będą oni znani. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w tym:

    - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,

    - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Treść pkt. 3.11. stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania , przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia bez odrębnego wezwania.

  - Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przewidzianego do wykonania zadania inwestycyjnego   w  celu   oszacowania  na  własną  odpowiedzialność,  na  własny  koszt i ryzyko wszystkich danych, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty przetargowej.

## ROZDZIAŁ 4 - Termin wykonania zamówienia

4.1.Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia przekazania placu budowy.

4.2 Termin  zakończenia  zadania: do 18 grudnia 2020r. rozumiany jako data odbioru stwierdzona w protokole odbioru końcowego.

## ROZDZIAŁ 5 - Warunki udziału w postępowaniu

  - 5.1. O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b w zakresie:

## kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -

Zamawiający nie stawia tego warunku

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony  od  odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie   działalności   związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

## zdolności technicznej lub zawodowej :

- w zakresie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                     a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane obejmującą zakresem budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz ze zbiorczą przepompownią ścieków                    o wartości min. 800 000,00 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie.

  - w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi  uprawnienia  określone  przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji:

## Kierownik budowy - minimalne wymagania

    - min. 5 lat jako kierownik budowy

    - Wykształcenie wyższe lub średnie

    - Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                                       i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - 5.2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału                                    w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5.4. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.

5.5. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w  celu  wykazania  braku   istnienia   wobec   nich   podstaw   wykluczenia   z   udziału w   postępowaniu   zamieszcza   informacje   o   podwykonawcach   w    oświadczeniu    o niepodleganiu wykluczeniu.

  - 5.6. Ocena  spełnienia  warunku  nastąpi  na  podstawie  załączonych  przez   wykonawcę   do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.2, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

## 5.7. Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pzp.

ROZDZIAŁ 6 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w prowadzonym postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia  udziału w postępowaniu i  niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i informacje:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt.12 - 23pzp (Załącznik                     nr  2 do SIWZ),

- Oświadczenie    dotyczące    spełniania    warunków    udziału  w  postępowaniu,                                   o których mowa w art. 22 ust.1b pzp (Załącznik  nr 3 do SIWZ),

- w przypadku polegania za zasobach podmiotów trzecich wykonawca, który polega                    na zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,   musi   udowodnić   zamawiającemu,   że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                       w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

6.2. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 pzp (nie krótszym niż 5 dni) i w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (niżej  wskazanych  dokumentów  nie  należy dołączać  do  oferty,  zamawiający  zwróci  się o  właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona):

    - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4 do SIWZ);

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (Załącznik  nr 5 do SIWZ);

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności   cywilnej    w   zakresie    prowadzonej    działalności    związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

  - 6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  pzp  (tj.  informacji  z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz    ze    złożeniem    oświadczenia,    wykonawca    może    przedstawić    dowody, że  powiązania  z   innym   wykonawcą   nie   prowadzą   do   zakłócenia   konkurencji   w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ).

  - 6.4. Poleganie na zdolnościach:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób	wykorzystania	zasobów	innego	podmiotu,	przez	wykonawcę,	przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust 1 Pzp nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,        o których mowa w art. 22a ust 1 Pzp

## Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

  - 6.5. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 6.1. – 6.4., które należy złożyć wraz                                z formularzem ofertowym:

    - Kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji projektowej. Dodatkowe koszty nieuwzględnione w przedmiarze robót należy ująć                         w kosztach ogólnych. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Kosztorys będzie wykorzystywany do ustalenia czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez Wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (dokumentacja projektowa, SIWZ i STWiOR).

    - Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika                                  z dokumentów dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W   przypadku    spółki    cywilnej    należy    przedłożyć    stosowne    umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.

  - 6.6. W przypadku dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

## ROZDZIAŁ	7	-	Informacje	o	sposobie	porozumiewania	się	zamawiającego

z wykonawcami  oraz  przekazywanie  oświadczeń  lub  dokumentów,  a także wskazanie

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - 7.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  zamawiający  oraz   wykonawca   przekazują   zawsze   pisemnie,   faxem                   (23 697 07 01) lub drogą elektroniczną (sekretariat@ugdzialdowo.pl). Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a u Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Działdowo,                           ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo.

  - 7.3. W celu  sprawnego  przekazywania  informacji  wykonawca  zobowiązany  jest  podać  w ofercie nr faksu oraz adres poczty elektronicznej, na które wykonawca będzie przesyłał informacje/zawiadomienia.

7.4. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski   oraz   informacje   przekazywane  za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną wymagają na żądanie każdej    ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,  nie  później  niż  na  dwa  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert    pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym mija połowa terminu składania ofert.

  - 7.6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania                          i wyjaśnienia na stronie internetowej.

  - 7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

## ROZDZIAŁ 8 - Wymagania dotyczące wadium

      - Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.  6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr: 55 1020 3541 0000 5602 0309 4943. W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – Przetarg Nieograniczony „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filicach – I etap”

## Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione,  jeżeli  przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.

      - Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy  oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej                        i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie.

      - W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

      - Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.

      - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

      - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

      - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

      - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

# ROZDZIAŁ 9 - Termin związania złożoną ofertą

  - 9.1. Zgodnie z art. 85 ustawy pzp wszyscy Wykonawcy pozostają związani ofertą na okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - 9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody                           na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - 9.3 Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# ROZDZIAŁ 10 - Opis sposobu przygotowania oferty

  - 10.1. Wykonawcy  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  zapisami  zawartymi  w  SIWZ       i przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.

  - 10.2 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  10.3.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 10.4.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych

do reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym  i wymaganiami ustawowymi.

  - 10.5 Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ lub zgodne ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści.

  - 10.6. Ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

  - 10.7 Zaleca się aby wszystkie zapisane strony wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane.

  - 10.8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej  przez   siebie   treści   (czyli   wyłącznie   w   miejscach,   w   których   jest   to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

## Dokumenty składające się na ofertę:

    - Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

    - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji projektowej. Dodatkowe koszty nieuwzględnione w przedmiarze robót należy ująć w kosztach ogólnych. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Kosztorys będzie wykorzystywany do ustalenia czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez Wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (dokumentacja projektowa SIWZ i STWiOR).

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta

Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - 10.10 Informacje zawarte w ofercie, zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą  one  być  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na druku FORMULARZA OFERTOWEGO. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez  złożenie  w/w  dokumentów  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z oznakowaniem

,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty).

10.11 Zmiana i wycofanie oferty:

    - Zgodnie z art. 84 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

    - O wprowadzaniu zmian lub wycofania oferty należy pisemnie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożenie oferty pod warunkiem, ze wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty oznaczając odpowiednio „FZK.271.2.2020 ZMIANA OFERTY/ WYCOFANIE OFERTY”.

    - Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

    - Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

# ROZDZIAŁ 11 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - 11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Działdowo,                     ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, w   sekretariacie  w  terminie do dnia 28.08.2020r. do godz. 10:00.

  - 11.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie Zamawiającego.

  - 11.3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

  - Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

Urząd Gminy Działdowo,

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

z dopiskiem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY

## „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filicach - I etap”

## Nie otwierać przed dniem 28.08.2020r. godz. 10:10.

  - Oferta składana za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy

przygotować w sposób określony w pkt. 11.4. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska  10, 13-200 Działdowo.

  - Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 28.08.2020r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna).

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

# ROZDZIAŁ 12 - Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - 12.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku, wyrażona cyfrowo i słownie.

12.2. Obowiązującym    rodzajem    wynagrodzenia     jest     wynagrodzenie     ryczałtowe  za realizację zadania.  Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  kodeks  cywilny  ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratę, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

12.3.W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek czynności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy   nie    przysługuje    żadne   roszczenie   z    tego    tytułu,                              a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

  - 12.4. Cena musi uwzględniać wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wszelkie   koszty,   jakie   poniesie   Wykonawca   z   tytułu   należnej   oraz   zgodnej                          z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie  musi  przewidzieć  wszelkie  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę.                              W związku z powyższym zaleca się dokonanie wizji terenu wykonania zamówienia.

  - 12.5. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko                                  do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

# ROZDZIAŁ 13 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy    wyborze    oferty,  wraz  z  podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - 13.1. Kryterium wyboru oferty:

## cena ryczałtowa - znaczenie kryterium 60 %

    - okres gwarancji – znaczenie kryterium 40 %

  - 13.2. Sposób oceny kryterium ceny obliczane będzie wg następującego wzoru:

## w kryterium cena

cena oferty najniższej

cena oferty badanej x 60 % x 100 pkt.

  - 13.3. Ocena w kryterium okres gwarancji wykonania, oceniana będzie w następujący sposób:

  - Termin proponowany w badanej ofercie

Najdłuższy termin proponowany przez wykonawcę x 40% x 100pkt

  - 13.4. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.                W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

  - 13.5 Maksymalny punktowany okres gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

  - 13.6. Za	najkorzystniejszą	zostanie	uznana	oferta	z	największą	liczbą	punktów w poszczególnych kryteriach ocena ofert (cena i okres gwarancji).

  - 13.7. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# ROZDZIAŁ 14 - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać  dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - 14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,  którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - wykonawcach,  których  oferty   zostały   odrzucone,   powodach   odrzucenia   oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - 14.2. Zamawiający  zawiadomi  wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana  o  terminie   i miejscu zawarcia umowy.

  - 14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z rozdziałem 15 SIWZ.

  - 14.4. W przypadku, gdy została  wybrana  oferta  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być przedłożona umowa regulująca współpracę tych wykonawców.

  - 14.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zawiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub/i potwierdzone pocztą tradycyjną.

  - 14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej – BIP urzędu.

  - 14.7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może podpisać umowę w terminie wcześniejszym, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta                         i wówczas kiedy w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

ROZDZIAŁ 15 - Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy                      w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto – zgodnie z art. 150 ust. 2 pzp

  - 15.2. Zabezpieczenie może być wniesione, zgodnie z art. 148 ust. 1, w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,                          3) gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - 15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy.

  - 15.4. Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.

  - 15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  - 15.6. Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i  uznania  zamówienia za należycie  wykonane.  Kwotę  w wysokości 30 % pozostawia się na zabezpieczenie z tytułu  rękojmi, które to zwraca    się nie później niż w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

15.7.W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę  niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia       i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wówczas kiedy dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

# ROZDZIAŁ - 16 Zawieranie umowy oraz istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

16.1. Umowa  będzie   podpisana   w   wyniku   rozstrzygnięcia   niniejszego   postępowania                                         o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy będące załącznikiem do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty wykonawcy.

16.2. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

- kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru  prowadzonego  przez  Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  dla  osób  z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków   właściwej   izby   samorządu   zawodowego   dla   osób,   o   których    mowa  w specyfikacji, i które będą pełnić funkcję kierownika robót, w przypadku podmiotów krajowych (dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek),

- oświadczenie gwarancyjne – zał. nr 9 do SIWZ

- wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić kopię  umowy określającej przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy, wskazanie przedstawiciela, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

16.3. Zmiana postanowień zawartej umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.

  - Postanowienia umowy istotne dla zamawiającego zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

# ROZDZIAŁ 17 - Inne informacje

  - 17.1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

  - 17.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17.3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

17.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

17.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

17.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

17.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

17.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17.11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

# ROZDZIAŁ 18 - Pouczenia o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują  środki  ochrony prawnej  przewidzianej  w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## ROZDZIAŁ 19 - Postanowienia końcowe

  - Ujawnienie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez  uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie, po złożeniu wniosku.

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób  fizycznych w związku                           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;

    - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 23 697-07-09 lub adresem email abi@ugdzialdowo.pl *;

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego FZK.271.2.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

      - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

ROZDZIAŁ 20 - Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

- Formularz oferty - Załącznik nr 1;

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - Załącznik nr 2;

## Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3;

- Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 4;

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 5;

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6;

- Projekt umowy - Załącznik nr 7;

- Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8;

- Oświadczenie gwarancyjne – Załącznik nr 9.